# Planning de proyecto web y móvil con Claude

Sep 22, 2026 · @Omar

Actualizado el 24 sep 2026. Estado: Fase 0 completa · Siguiente: Fase 1 (especificación).

## Cómo usar este documento

Cada fase tiene una casilla por tarea. Marca conforme avances y no pases de fase hasta cerrar la anterior: casi todos los problemas de seguridad y de coste aparecen por saltarse una fase temprana.

Regla de oro: un bloque de trabajo por sesión. Claude encadena las tareas que puede hacer solo hasta llegar a un punto de control; entonces cierras la sesión con /clear. Una conversación larga reenvía todo su historial en cada mensaje, y eso es lo que dispara el consumo.

## Modo automático con Claude

Este documento es el plan para ti. Claude sigue su versión operativa, docs/ROADMAP.md, que CLAUDE.md le obliga a leer al empezar cada sesión. Para avanzar basta con abrir Claude Code en el proyecto y escribir:

Continúa con la hoja de ruta.

Claude toma la primera tarea abierta de la fase activa y, por cada tarea: la implementa, ejecuta npm run check, hace commit y marca la casilla. Sigue con la siguiente hasta topar con algo que necesite de ti. Al cerrar una fase marca también las casillas de este documento y sube los cambios a GitHub.

Cada tarea lleva una etiqueta:

- [Claude] Claude la hace solo, sin preguntar.

- [Tú] Necesita tu acción: crear cuentas, pasar claves, pagar, revisar.

- [Juntos] Claude pregunta o propone y tú decides.

- 🛑 Punto de control: Claude se detiene y espera tu OK antes de seguir.

Claude nunca: sube secretos al repositorio, usa la clave service_role en el navegador, fusiona en main con la CI en rojo ni cambia la base de datos de producción sin una migración.

## Reglas de ahorro de tokens

La idea central: Claude trabaja sobre documentos cortos del proyecto, no sobre conversaciones largas. Cada fase deja un archivo que la siguiente reutiliza, en lugar de volver a explicarlo todo.

- Un bloque por sesión. Claude avanza hasta el siguiente punto de control; después, /clear en Claude Code.

- CLAUDE.md corto, unas 60 líneas como máximo. Se lee en cada petición, así que cada línea de más se paga siempre.

- Documentación en docs/. Claude lee solo el archivo que necesita, no todo el proyecto.

- Modelo según tarea. El más potente para arquitectura y auditorías; uno ligero para tareas mecánicas como textos, estilos o tests sencillos.

- Planifica antes de construir. Pide el plan, corrígelo y después ejecuta. Corregir un plan es mucho más barato que rehacer código.

- Referencia archivos, no los pegues. "Revisa src/app/login/page.tsx", no copiar el código entero.

- Pega solo el error relevante, no el log completo.

- Deja que la CI encuentre los fallos. Que un script detecte el error y Claude lo lea cuesta mucho menos que pedirle que revise el código buscando problemas.

## Stack elegido

| Capa | Herramienta | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js + TypeScript | Renderizado en servidor, rutas de API integradas, tipos que detectan errores antes de ejecutar |
| Interfaz | Tailwind + shadcn/ui | Componentes accesibles ya construidos; no se rediseña cada pantalla |
| Datos y usuarios | Supabase | Postgres real, autenticación incluida y seguridad a nivel de fila |
| Código | GitHub | Historial, ramas y comprobaciones automáticas |
| Publicación | Vercel | Despliegue automático en cada push |
| Tests | Vitest + Testing Library | Rápidos, con soporte de TypeScript; son los que ejecuta la CI |
| Móvil | PWA + Capacitor | La misma web se instala en el móvil y se publica en App Store y Google Play sin reescribirla |

Este stack es escalable, barato al principio y Claude lo conoce muy bien, lo que reduce errores y reintentos. Menos reintentos significa menos tokens.

## Fase 0 · Cimientos

1 sesión. Objetivo: que el proyecto arranque y que Claude conozca sus reglas.

- ☒ [Tú] Instalar Node.js, Git, VS Code y Claude Code

- ☒ [Tú] Crear cuentas en GitHub, Supabase y Vercel (regístrate en las dos últimas con GitHub)

- ☒ [Claude] Crear el proyecto Next.js con TypeScript y Tailwind

- ☒ [Claude] Crear el repositorio en GitHub y subir el proyecto completo

- ☒ [Claude] Añadir CLAUDE.md en la raíz, con las reglas y el protocolo de la hoja de ruta

- ☒ [Claude] Instalar Vitest y comprobar que npm run dev, npm run lint, npm test y npm run check funcionan

- ☒ [Claude] Crear docs/ROADMAP.md, la versión de este plan que sigue Claude

Entregable: proyecto vacío que arranca, en GitHub, con sus reglas escritas.

## Fase 1 · Especificación y arquitectura

1–2 sesiones, modelo potente. Es la fase que más determina el resultado: aquí se decide la escalabilidad.

- ☐ [Juntos] Claude te entrevista y genera docs/SPEC.md: qué hace la app, para quién, pantallas y datos

- ☐ [Juntos] Decidir qué necesita la app en el móvil (notificaciones, cámara, uso sin conexión…). Define el alcance de la Fase 8

- ☐ [Claude] Generar docs/ARCHITECTURE.md: tablas, relaciones, rutas y quién puede ver qué

- ☐ [Claude] Decidir índices, paginación y qué se ejecuta en servidor o en cliente

- ☐ 🛑 [Tú] Leer y corregir ambos documentos antes de continuar

Prompt sugerido

Hazme preguntas hasta entender el proyecto. Después genera docs/SPEC.md (funcionalidades, usuarios, pantallas) y docs/ARCHITECTURE.md (tablas, relaciones, rutas, permisos). Sé conciso: son documentos de referencia que se leerán muchas veces.

Entregable: dos documentos breves y revisados. Todo lo demás se construye a partir de ellos, así que una hora aquí ahorra días después.

## Fase 2 · Sistema de diseño y PWA

1 sesión. Diseñar una vez para no rediseñar en cada pantalla.

- ☐ [Claude] Definir colores, tipografía, espaciados y estados (carga, vacío, error) en docs/DESIGN.md

- ☐ [Claude] Instalar shadcn/ui y los componentes base: botón, campo, tarjeta, diálogo, tabla

- ☐ [Claude] Diseño pensado primero para móvil: zonas táctiles de al menos 44 px, navegación inferior y márgenes seguros (notch)

- ☐ [Claude] Convertir la web en PWA: manifest, iconos, service worker básico y página sin conexión

- ☐ [Claude] Construir las 2 o 3 pantallas clave como prototipo

- ☐ 🛑 [Tú] Revisar el prototipo en el ordenador y en tu móvil, y pedir ajustes antes del código definitivo

- ☐ [Claude] Verificar contraste, foco de teclado y comportamiento en móvil

Entregable: un juego de componentes reutilizables. A partir de aquí, cada pantalla nueva se monta combinándolos, lo que hace las sesiones posteriores mucho más cortas.

## Fase 3 · Datos y seguridad base

1–2 sesiones. Esta fase va antes de construir funcionalidades. Añadir seguridad después obliga a rehacer código.

- ☐ [Tú] Crear el proyecto en Supabase y pasar a Claude la URL y las claves para .env.local

- ☐ [Claude] Crear las tablas mediante migraciones guardadas en el repositorio, nunca a mano en el panel de Supabase

- ☐ [Claude] Activar RLS en todas las tablas y escribir una política explícita por operación (leer, crear, editar, borrar)

- ☐ [Claude] Configurar el login con Supabase Auth

- ☐ [Claude] Comprobar permisos en el servidor, no solo ocultando botones en la interfaz

- ☐ [Claude] Validar toda entrada con Zod antes de tocar la base de datos

- ☐ [Claude] Guardar claves en .env.local y confirmar que está en .gitignore

- ☐ [Tú] Conectar el repositorio a Vercel y copiar allí las mismas variables

- ☐ [Claude] Test automático con dos usuarios distintos: ninguno ve los datos del otro

La clave de servicio (service_role) nunca va al navegador. Solo en código de servidor. Es el error de seguridad más común en proyectos con Supabase.

Entregable: usuarios y datos protegidos desde el primer día.

## Fase 4 · Auto-auditoría automatizada

1 sesión. Esta es la fase que hace que el proyecto se revise y se corrija solo. También es la que más tokens ahorra a largo plazo: los fallos los encuentra un script, no una conversación.

- ☐ [Claude] GitHub Actions en cada push: lint, tipos, tests, build y npm audit (.github/workflows/ci.yml)

- ☐ [Claude] Hooks de Claude Code: ejecutar lint y tests tras cada edición, para que Claude vea su propio error y lo corrija sin que intervengas

- ☐ [Claude] Dependabot para actualizar dependencias con vulnerabilidades (.github/dependabot.yml)

- ☐ [Juntos] Sentry: tú creas la cuenta y pasas el DSN; Claude lo integra

- ☐ [Tú] Protección de rama: main no acepta cambios si la CI falla

Entregable: ningún cambio llega a producción sin pasar las comprobaciones. A partir de aquí puedes pedir cambios con confianza, porque la red de seguridad ya existe.

## Fase 5 · Funcionalidades por bloques

1 sesión por funcionalidad. Cada una se construye completa de principio a fin: datos, lógica, interfaz y test.

Ciclo para cada funcionalidad:

- [Claude] Crear una rama nueva

- 🛑 [Juntos] Claude presenta el plan; tú lo revisas y das el OK

- [Claude] Implementar con tests

- [Claude] Ejecutar npm run check en local

- [Claude] Push, abrir el PR y esperar a que la CI pase en verde

- [Tú] Fusionar el PR en main y dejar que Vercel publique

- [Tú] /clear antes de la siguiente

Prompt sugerido

Lee docs/SPEC.md, sección 3. Planifica la funcionalidad de reservas: tabla, políticas RLS, ruta de servidor, pantalla y tests. Espera mi OK antes de escribir código.

Al cerrar la Fase 1, Claude añade a docs/ROADMAP.md la lista de funcionalidades de docs/SPEC.md en orden de construcción.

Entregable: funcionalidades estables, una a una. Nunca dos a la vez: si algo falla, no sabrás cuál lo rompió y la depuración se vuelve cara.

## Fase 6 · Auditoría de seguridad

1 sesión, modelo potente. Repetir antes de cada lanzamiento importante.

Prompt de auditoría

Audita el proyecto y genera docs/AUDIT.md con los riesgos ordenados por gravedad, cada uno con archivo, impacto y corrección propuesta. No cambies código todavía.

Qué debe cubrir la auditoría:

- ☐ [Claude] RLS activo y políticas correctas en todas las tablas

- ☐ [Claude] Autorización comprobada en cada ruta y acción de servidor

- ☐ [Claude] Validación de entradas en el servidor, no solo en el navegador

- ☐ [Claude] Secretos: ninguno en el código ni expuesto al navegador

- ☐ [Claude] Cabeceras de seguridad y política de contenido

- ☐ [Claude] Límite de peticiones en login y formularios públicos

- ☐ [Claude] Dependencias sin vulnerabilidades conocidas

- ☐ [Claude] Subida de archivos: tipo, tamaño y permisos

☐ 🛑 [Tú] Revisar docs/AUDIT.md y decidir el orden de las correcciones.

Corrige cada punto en sesiones separadas y cortas, empezando por los críticos. Auditar y corregir a la vez produce cambios grandes y difíciles de revisar.

Entregable: docs/AUDIT.md con todos los puntos críticos cerrados.

## Fase 7 · Rendimiento y publicación web

1 sesión.

- ☐ [Claude] Pasar Lighthouse: rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO; guardar las cifras en docs/PERF.md

- ☐ [Claude] Optimizar imágenes con el componente de imagen de Next.js

- ☐ [Claude] Carga diferida de lo que no se ve al entrar

- ☐ [Claude] Revisar consultas lentas y añadir índices en Supabase

- ☐ [Tú] Configurar dominio propio en Vercel

- ☐ [Tú] Comprobar la web publicada en móvil real, no solo en el navegador del ordenador

Entregable: web publicada, medida y con números concretos de referencia para comparar más adelante.

## Fase 8 · App móvil (Capacitor)

1–2 sesiones. La app nativa carga la web publicada en Vercel, así que cada mejora de la web llega al móvil sin recompilar ni pasar otra vez por la revisión de las tiendas.

- ☐ [Claude] Añadir Capacitor con las plataformas Android e iOS; iconos y pantalla de inicio

- ☐ [Claude] Plugins nativos según docs/SPEC.md: notificaciones push, cámara, compartir, barra de estado

- ☐ [Claude] Deep links para volver a la app después del login de Supabase

- ☐ [Tú] Crear las cuentas de desarrollador: Google Play Console (pago único) y Apple Developer (cuota anual)

- ☐ [Tú] Compilar para iOS: hace falta un Mac con Xcode o un servicio de compilación en la nube (Codemagic, Appflow). Android se compila en Windows con Android Studio

- ☐ [Juntos] Pruebas internas en TestFlight y en la pista interna de Google Play

- ☐ 🛑 [Tú] Enviar a revisión en las tiendas

Apple rechaza las apps que solo envuelven una web. Por eso los plugins nativos no son opcionales: son lo que justifica la app en la App Store.

Entregable: la app publicada en Google Play y App Store, conectada a la misma web y la misma base de datos.

## Fase 9 · Mantenimiento continuo

| Cada | Qué hacer |
| --- | --- |
| Semana | Revisar errores en Sentry y avisos de Dependabot |
| Mes | Repetir la auditoría de la fase 6 |
| Tras cada funcionalidad | Actualizar docs/SPEC.md y docs/ARCHITECTURE.md |
| Tras cambiar plugins, iconos o permisos | Recompilar la app móvil y enviarla a las tiendas |

Mantener docs/ al día no es burocracia: es lo que permite que cada sesión nueva arranque rápido y barata. Cuando esos documentos se quedan obsoletos, Claude tiene que releer el código para entender el proyecto, y ahí es donde se dispara el consumo.

## Archivos del proyecto

Claude crea cada archivo en su fase; no hace falta copiar nada a mano.

| Archivo | Ubicación en el proyecto | Fase |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | raíz del proyecto | Fase 0 |
| ci.yml | .github/workflows/ci.yml | Fase 4 |
| dependabot.yml | .github/dependabot.yml | Fase 4 |
| ROADMAP.md | docs/ROADMAP.md | Todas (hecho) |

Notas:

- CLAUDE.md ya está completo (hecho en la Fase 0). Mantenlo corto: crece solo cuando una regla nueva evite un error repetido.

- El workflow asume los scripts lint, typecheck, test y build en tu package.json. Si alguno no existe, añádelo o borra ese paso.

- Tras subir el workflow, activa la protección de rama en GitHub: Settings → Branches → Add rule sobre main, exigiendo que las comprobaciones pasen antes de fusionar. Sin ese paso la CI avisa pero no bloquea nada.

- El script check ya existe y agrupa lint, tipos y tests: Claude lo ejecuta antes de cada commit.